ROMANIA

JUDETUL SALAJ

COMUNA LETCA

CONSILIUL LOCAL

HOTATAREA  nr.8

din 27.februarie.2014

privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici si devizul general  privind obiectivul de investitii “MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 26 LETCA- SOIMUSENI ”

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCA,

Avand in vedere :

-disp.L.273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare ,

-Hotararea Consiliului local Letca nr. 5/29.01.2014  privind aprobarea bugetului local pe anul 2014 ;i Programul anual al achiziíilor publice  ,

-Raportul nr. 618/ 21.02.2014 privind modernizarea drumurilor comunale,]ntocmit de viceprimarul comunei Letca ,

-Expunerea de motive a primarului comunei Letca privind indicatorii tehnico-economici  si  devizul general  actualizat pentru obiectivul de investitii

“ Modernizare drum comunal DC 26 LETCA- SOIMUSENI”,

- In baza disp. art. 36(4) lit. “d “  si in temeiul art. 45 din L.215/2001 privind administratia publica locala , modificata ,

HOTARASTE :

Art.1.Se aproba indicatorii tehnico-economici si devizul general pentru obiectivul de investitii “ MODERNIZARE  DRUM COMUNAL DC26 LETCA- SOIMUSENI”    conform anexei 1 ce face parte integranta  din prezenta hotarare.

Art.2.Prezenta  hotarare  se comunica cu :

-Institutia Prefectului Judetului Salaj ,

-Consiliul judetean Salaj- Directia tehnica ,

-primarul comunei ,

-cetatenii comunei – prin afisare ,

-dosar investitie.

PRESEDINTE DE SEDINTA                               CONTRASEMNEAZA

Consilier  ,MUREȘAN VALER                         SECRETARUL COMUNEI

STANCIU ANA-MARCELA

### CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCA

# ANEXA 1

la HOTARAREA nr.8 din 27.februarie.2014

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI  PRIVIND  OBIECTIVUL DE INVESTIȚII :

“MODERZINARE DRUM COMUNAL DC 26 LETCA-ȘOIMUȘENI”

Valoarea totala (INV), inclusiv TVA(mii lei) :

Valoarea totala:  		5.596,01540 mii lei			1.240,77413 mii euro

Din care C+M: 		4.773,87953 mii lei			1.058,48640 mii euro

- Esalonarea investitiei (INV/C+M) :

- Anul I 		4.773,87953 mii lei			1.058,48640 mii euro

- Anul II

- Durata de realizare (luni)

1 luna – proiectare

3 luni – organizarea procedurilor de achizitie

8 luni – executia lucrarilor

TOTAL 12 luni

- Capacitati (in unitati fizice si valorice)

Lungime drum: 						9.231km, din care

Tronson I – 6.617km

Tronson II – 2.615km

Latime parte carosabila: 					4.0m

Latime acostamente: 					2x0.50m

Suprafata carosabila:					38500mp din care

Tronson I – 28040mp

Tronson II – 10460mp

Podete de traversare:					27 bucati din care

Tronson I – 11 bucati

Tronson II – 16 bucati

Podete la drumuri laterale:					28 bucati din care

Tronson I – 20 bucati

Tronson II – 8 bucati

Decomatare santuri existente. Profilare santuri noi:	3692.80 mc

Tronson I – 2646.80mc

Tronson II – 1046mc

Sursele de finanțare ale investiției  : finantarea investitiei se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constă din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local , credite externe sau contractate de stat , fonduri externe nerambusabile și alte surse legal constituite .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                             CONTRASEMNEAZĂ

Consilier , MUREȘAN VALER                                           SECRETARUL COMUNEI

STANCIU ANA-MARCELA